# 🏢 ÉPICO 1: GESTÃO DE CLIENTES

## 📋 Descrição

Sistema completo para cadastro e gestão de clientes da agência, incluindo informações de marca e redes sociais.

## 🎯 Objetivos

- Centralizar informações dos clientes

- Gerenciar identidade visual (cores, logo, guidelines)

- Cadastrar redes sociais de cada cliente

- Facilitar a organização de campanhas por cliente

## 👥 Responsáveis

- Product Owner: [Nome]

- Tech Lead: [Nome]

- Desenvolvedores: [Nomes]

## 📊 Métricas de Sucesso

- [ ] 100% dos clientes migrados do sistema antigo

- [ ] Redução de 50% no tempo para encontrar informações do cliente

- [ ] Zero perda de arquivos de guidelines

## 📝 USER STORIES

### 🔹 US1.1: Cadastro de Clientes

Como gerente de contas
Quero cadastrar novos clientes
Para organizar as campanhas por cliente

Critérios de Aceite:

- [ ] Posso cadastrar um novo cliente com nome

- [ ] Posso fazer upload do logo do cliente

- [ ] Posso definir até 3 cores da marca

- [ ] Posso fazer upload do PDF de guidelines

- [ ] Sistema valida campos obrigatórios

- [ ] Cliente é salvo com status ativo por padrão

Estimativa: 8 pontos

### 🔹 US1.2: Gestão de Redes Sociais do Cliente

Como gerente de contas
Quero cadastrar as redes sociais de cada cliente
Para ter as informações centralizadas

Critérios de Aceite:

- [ ] Posso adicionar múltiplas redes sociais

- [ ] Sistema valida formato do username

- [ ] URL é gerada automaticamente

- [ ] Posso adicionar observações

- [ ] Suporta múltiplas contas da mesma plataforma

Estimativa: 5 pontos

## 🔧 TAREFAS TÉCNICAS

### 📁 Backend - Models e Migrations

#### TASK-001: Criar Migration e Model Cliente

Descrição: Criar estrutura de banco de dados para clientes
Checklist:

- [ ] Migration com campos: nome, logo, cores_marca, guidelines, ativo

- [ ] Model Cliente com fillable e casts

- [ ] Soft deletes implementado

- [ ] Relacionamento hasMany com RedeSocial

- [ ] Índices para performance

Labels: backend, database
Assignee: [Developer]
Estimate: 2h

#### TASK-002: Criar Migration e Model RedeSocial

Descrição: Criar estrutura para redes sociais dos clientes
Checklist:

- [ ] Migration com campos definidos

- [ ] Model com relacionamento belongsTo

- [ ] Enum para plataformas

- [ ] Validações no model

Labels: backend, database
Assignee: [Developer]
Estimate: 2h

### 🎨 Backend - Controllers e Requests

#### TASK-003: Criar ClienteController

Descrição: Controller com todas as ações do CRUD
Checklist:

- [ ] index() com paginação e filtros

- [ ] create() e store()

- [ ] show() com redes sociais

- [ ] edit() e update()

- [ ] destroy() com soft delete

- [ ] restore() para reativar

Labels: backend, api
Assignee: [Developer]
Estimate: 4h

#### TASK-004: Criar FormRequests

Descrição: Validações para cliente
Checklist:

- [ ] StoreClienteRequest

- [ ] UpdateClienteRequest

- [ ] Validar cores hexadecimais

- [ ] Validar upload de imagem

- [ ] Validar upload de PDF

Labels: backend, validation
Assignee: [Developer]
Estimate: 2h

### 🖼️ Frontend - Componentes Phoenix

#### TASK-005: Criar Página de Listagem

Descrição: Tela para listar todos os clientes
Checklist:

- [ ] Layout com Phoenix DataTable

- [ ] Busca por nome

- [ ] Filtro ativo/inativo

- [ ] Badge para status

- [ ] Ações (editar, deletar, ver)

- [ ] Paginação

Labels: frontend, phoenix
Assignee: [Developer]
Estimate: 4h

#### TASK-006: Criar Formulário de Cliente

Descrição: Form para criar/editar cliente
Checklist:

- [ ] Phoenix Form components

- [ ] Upload de logo com preview

- [ ] Color picker para 3 cores

- [ ] Upload de PDF

- [ ] Validações client-side

- [ ] Loading states

Labels: frontend, phoenix
Assignee: [Developer]
Estimate: 6h

#### TASK-007: Criar Componente de Redes Sociais

Descrição: Gerenciar redes sociais do cliente
Checklist:

- [ ] Adicionar nova rede social

- [ ] Ícones das plataformas

- [ ] Validação de username

- [ ] Auto-gerar URL

- [ ] Remover rede social

- [ ] Ordenação drag-and-drop

Labels: frontend, phoenix
Assignee: [Developer]
Estimate: 4h

### 🧪 Testes

#### TASK-008: Testes Unitários Models

Descrição: Testar models e relacionamentos
Checklist:

- [ ] Testes do Model Cliente

- [ ] Testes do Model RedeSocial

- [ ] Testes de relacionamentos

- [ ] Testes de soft delete

Labels: testing, backend
Assignee: [Developer]
Estimate: 2h

#### TASK-009: Testes Feature Cliente

Descrição: Testes de integração do fluxo completo
Checklist:

- [ ] Teste criar cliente

- [ ] Teste editar cliente

- [ ] Teste deletar/restaurar

- [ ] Teste upload de arquivos

- [ ] Teste validações

Labels: testing, feature
Assignee: [Developer]
Estimate: 3h

### 📚 Documentação

#### TASK-010: Documentar API

Descrição: Documentação dos endpoints
Checklist:

- [ ] Documentar endpoints no README

- [ ] Exemplos de request/response

- [ ] Códigos de erro

- [ ] Postman collection

Labels: documentation
Assignee: [Developer]
Estimate: 1h

## 📅 CRONOGRAMA

### Sprint 1 (1 semana)

- [ ] TASK-001: Migration Cliente

- [ ] TASK-002: Migration RedeSocial

- [ ] TASK-003: ClienteController

- [ ] TASK-004: FormRequests

- [ ] TASK-008: Testes Models

### Sprint 2 (1 semana)

- [ ] TASK-005: Página Listagem

- [ ] TASK-006: Formulário Cliente

- [ ] TASK-007: Componente Redes

- [ ] TASK-009: Testes Feature

- [ ] TASK-010: Documentação

## ✅ DEFINITION OF DONE

- [ ] Código revisado por pelo menos 1 dev

- [ ] Testes passando (min 80% coverage)

- [ ] Sem erros no Laravel Debugbar

- [ ] Documentação atualizada

- [ ] Funciona em todos os browsers

- [ ] Responsivo (mobile/tablet/desktop)

- [ ] Acessível (Phoenix a11y)

- [ ] Deploy em staging aprovado

## 🚀 ENTREGÁVEIS

- CRUD completo de clientes

  - Listar, criar, editar, deletar, restaurar

  - Upload de logo e guidelines

  - Gerenciamento de cores da marca

- Gestão de redes sociais

  - Múltiplas redes por cliente

  - Validações específicas por plataforma

  - Interface intuitiva

- Documentação

  - API documentada

  - Manual do usuário

  - Vídeo de demonstração

## 📝 NOTAS

- Usar componentes Phoenix para manter consistência

- Seguir padrão Repository Pattern do Laravel

- Implementar cache para listagem

- Considerar lazy loading para imagens