# 📅 ÉPICO 2: CALENDÁRIO EDITORIAL

## 📋 Descrição

Sistema de calendário visual para planejamento e gestão de posts em redes sociais, com múltiplas visualizações e filtros avançados.

## 🎯 Objetivos

- Visualizar todos os posts planejados em formato calendário

- Facilitar o planejamento com drag-and-drop

- Filtrar conteúdo por múltiplos critérios

- Criar posts rapidamente direto do calendário

- Ter visão geral da distribuição de conteúdo

## 👥 Responsáveis

- Product Owner: [Nome]

- Tech Lead: [Nome]

- Desenvolvedores: [Nomes]

- Designer: [Nome]

## 📊 Métricas de Sucesso

- [ ] 100% dos posts visíveis no calendário

- [ ] Redução de 70% no tempo de planejamento

- [ ] Zero conflitos de horário entre posts

- [ ] Carregamento do calendário < 2 segundos

## 📝 USER STORIES

### 🔹 US2.1: Visualização de Calendário

Como equipe de conteúdo
Quero ver o calendário editorial
Para visualizar todos os posts planejados

Critérios de Aceite:

- [ ] Posso alternar entre visão mensal, semanal e diária

- [ ] Vejo posts como eventos coloridos por plataforma

- [ ] Tooltip mostra preview do post ao passar o mouse

- [ ] Indicador visual mostra status do post

- [ ] Navegação entre meses é fluida

- [ ] Botão "Hoje" me leva à data atual

Estimativa: 13 pontos

### 🔹 US2.2: Filtros do Calendário

Como usuário
Quero filtrar o calendário
Para ver apenas o que me interessa

Critérios de Aceite:

- [ ] Posso filtrar por múltiplos clientes

- [ ] Posso filtrar por plataformas

- [ ] Posso filtrar por tipo de conteúdo

- [ ] Posso filtrar por status

- [ ] Filtros são salvos em minha sessão

- [ ] Vejo contador de posts filtrados

Estimativa: 8 pontos

### 🔹 US2.3: Interação com Calendário

Como gerente de contas
Quero gerenciar posts direto no calendário
Para agilizar o planejamento

Critérios de Aceite:

- [ ] Clique em data abre modal de criação rápida

- [ ] Drag-and-drop move posts entre datas

- [ ] Clique no evento abre detalhes

- [ ] Menu contexto oferece ações rápidas

- [ ] Posso duplicar post para outra data

- [ ] Atalhos de teclado funcionam

Estimativa: 8 pontos

## 🔧 TAREFAS TÉCNICAS

### 📁 Backend - Setup e Models

#### TASK-011: Criar Migration para Posts

Descrição: Estrutura de banco para posts do calendário
Checklist:

- [ ] Migration com campos necessários

- [ ] Índices para performance de busca por data

- [ ] Relacionamentos com clientes

- [ ] Campos para filtros

- [ ] Status como enum

Labels: backend, database
Assignee: [Developer]
Estimate: 3h
Dependencies: ÉPICO 1

#### TASK-012: Criar PostController com Métodos do Calendário

Descrição: Controller com endpoints específicos para calendário
Checklist:

- [ ] getByDateRange() para carregar eventos

- [ ] quickStore() para criação rápida

- [ ] updateDate() para drag-and-drop

- [ ] duplicate() para duplicar post

- [ ] Otimizar queries com eager loading

Labels: backend, api
Assignee: [Developer]
Estimate: 4h

#### TASK-013: Criar CalendarService

Descrição: Service layer para lógica do calendário
Checklist:

- [ ] Formatar posts como eventos do FullCalendar

- [ ] Aplicar filtros complexos

- [ ] Calcular estatísticas

- [ ] Cache de consultas frequentes

- [ ] Validar conflitos de horário

Labels: backend, service
Assignee: [Developer]
Estimate: 4h

### 🎨 Frontend - Componentes do Calendário

#### TASK-014: Integrar FullCalendar

Descrição: Setup e configuração do FullCalendar
Checklist:

- [ ] Instalar FullCalendar v6

- [ ] Configurar views (month, week, day)

- [ ] Traduzir para PT-BR

- [ ] Customizar tema com Phoenix

- [ ] Configurar timezone

Labels: frontend, library
Assignee: [Developer]
Estimate: 3h

#### TASK-015: Criar Componente CalendarView

Descrição: Componente principal do calendário
Checklist:

- [ ] Renderizar calendário responsivo

- [ ] Implementar navegação

- [ ] Botão "Hoje" e navegação rápida

- [ ] Loading state durante carregamento

- [ ] Error handling

- [ ] Sincronizar com filtros

Labels: frontend, phoenix
Assignee: [Developer]
Estimate: 6h

#### TASK-016: Implementar Eventos e Tooltips

Descrição: Visualização dos posts como eventos
Checklist:

- [ ] Cores por plataforma (Instagram rosa, TikTok preto, etc)

- [ ] Ícone da plataforma no evento

- [ ] Tooltip com preview (imagem, texto, horário)

- [ ] Badge de status (bolinha colorida)

- [ ] Hora formatada no evento

- [ ] Truncar texto longo

Labels: frontend, ui
Assignee: [Developer]
Estimate: 4h

#### TASK-017: Criar Painel de Filtros

Descrição: Sidebar com filtros avançados
Checklist:

- [ ] Phoenix MultiSelect para clientes

- [ ] Checkboxes para plataformas

- [ ] Radio buttons para tipo de conteúdo

- [ ] Select para status

- [ ] Select para responsável

- [ ] Botão limpar filtros

- [ ] Contador de resultados

Labels: frontend, phoenix
Assignee: [Developer]
Estimate: 4h

#### TASK-018: Implementar Drag and Drop

Descrição: Mover posts entre datas
Checklist:

- [ ] Ativar draggable no FullCalendar

- [ ] Modal de confirmação ao soltar

- [ ] Validar nova data/hora

- [ ] Atualizar via AJAX

- [ ] Feedback visual durante drag

- [ ] Reverter se erro

Labels: frontend, interaction
Assignee: [Developer]
Estimate: 4h

#### TASK-019: Criar Modal de Criação Rápida

Descrição: Modal para criar post do calendário
Checklist:

- [ ] Phoenix Modal component

- [ ] Form simplificado (campos essenciais)

- [ ] Cliente pré-selecionado se filtrado

- [ ] Data/hora pré-preenchida

- [ ] Validação inline

- [ ] Criar e adicionar ao calendário sem refresh

Labels: frontend, phoenix
Assignee: [Developer]
Estimate: 3h

#### TASK-020: Implementar Menu de Contexto

Descrição: Right-click menu nos eventos
Checklist:

- [ ] Detectar right-click em evento

- [ ] Menu com opções: Ver, Editar, Duplicar, Deletar

- [ ] Ícones para cada ação

- [ ] Posicionar próximo ao cursor

- [ ] Fechar ao clicar fora

- [ ] Atalhos de teclado

Labels: frontend, interaction
Assignee: [Developer]
Estimate: 3h

### 🧪 Testes

#### TASK-021: Testes Unitários Backend

Descrição: Testar services e controllers
Checklist:

- [ ] Testes CalendarService

- [ ] Testes filtros complexos

- [ ] Testes de performance

- [ ] Testes de cache

- [ ] Mock do FullCalendar format

Labels: testing, backend
Assignee: [Developer]
Estimate: 3h

#### TASK-022: Testes E2E Calendário

Descrição: Testes de integração do fluxo completo
Checklist:

- [ ] Teste navegação entre meses

- [ ] Teste aplicar filtros

- [ ] Teste drag and drop

- [ ] Teste criar do calendário

- [ ] Teste responsividade

Labels: testing, e2e
Assignee: [Developer]
Estimate: 4h

### 📚 Extras

#### TASK-023: Otimização de Performance

Descrição: Garantir calendário rápido com muitos eventos
Checklist:

- [ ] Implementar lazy loading de eventos

- [ ] Cache de meses navegados

- [ ] Limitar eventos por view

- [ ] Compress de dados da API

- [ ] Virtual scrolling se necessário

Labels: performance, optimization
Assignee: [Developer]
Estimate: 4h

#### TASK-024: Documentação e Training

Descrição: Documentar uso do calendário
Checklist:

- [ ] Guia de uso do calendário

- [ ] Vídeo tutorial

- [ ] Documentar atalhos

- [ ] FAQ comum

- [ ] Tips & tricks

Labels: documentation
Assignee: [Developer]
Estimate: 2h

## 📅 CRONOGRAMA

### Sprint 3 (1 semana)

- [ ] TASK-011: Migration Posts

- [ ] TASK-012: PostController

- [ ] TASK-013: CalendarService

- [ ] TASK-014: Integrar FullCalendar

- [ ] TASK-015: CalendarView Component

### Sprint 4 (1 semana)

- [ ] TASK-016: Eventos e Tooltips

- [ ] TASK-017: Painel de Filtros

- [ ] TASK-018: Drag and Drop

- [ ] TASK-019: Modal Criação Rápida

- [ ] TASK-020: Menu de Contexto

### Sprint 5 (3 dias)

- [ ] TASK-021: Testes Backend

- [ ] TASK-022: Testes E2E

- [ ] TASK-023: Otimização

- [ ] TASK-024: Documentação

## ✅ DEFINITION OF DONE

- [ ] Código revisado por pelo menos 1 dev

- [ ] Testes passando (min 80% coverage)

- [ ] Performance: Carrega < 2s com 500 eventos

- [ ] Funciona em Chrome, Firefox, Safari, Edge

- [ ] Responsivo em todas as resoluções

- [ ] Acessível (navegação por teclado)

- [ ] Documentação atualizada

- [ ] Aprovado pelo PO em staging

## 🚀 ENTREGÁVEIS

- Calendário Visual Completo

  - Views mensal, semanal e diária

  - Navegação intuitiva

  - Performance otimizada

- Sistema de Filtros

  - Múltiplos filtros simultâneos

  - Persistência de preferências

  - Contadores em tempo real

- Interações Avançadas

  - Drag and drop

  - Criação rápida

  - Menu de contexto

  - Atalhos de teclado

- Documentação

  - Manual do usuário

  - Vídeo tutorial

  - Documentação técnica

## 📝 NOTAS TÉCNICAS

### Bibliotecas

- FullCalendar v6 - Calendário principal

- Tippy.js - Tooltips avançados

- Alpine.js - Interatividade dos filtros

### Performance

- Limitar a 100 eventos por vez na view mensal

- Implementar virtual scrolling para muitos eventos

- Cache de 3 meses (anterior, atual, próximo)

- Debounce de 300ms nos filtros

### Cores das Plataformas

--instagram: #E4405F;

--tiktok: #000000;

--youtube: #FF0000;

--facebook: #1877F2;

--linkedin: #0A66C2;

--twitter: #1DA1F2;

### Atalhos de Teclado

- T - Ir para hoje

- M/W/D - Mudar view (Month/Week/Day)

- ←/→ - Navegar meses

- N - Novo post na data selecionada

- ESC - Fechar modais

### Considerações Mobile

- Em mobile, usar view de agenda (lista)

- Swipe para navegar entre dias

- Tap and hold para menu de contexto

- Filtros em bottom sheet