# Backlog Completo - Sistema de Gestão de Conteúdo Social

## Agência 100% Você

## 🏢 ÉPICO 1: GESTÃO DE CLIENTES

Status: A FAZER | Prioridade: CRÍTICA

### User Story 1.1: Cadastro de Clientes

Como gerente de contas
Quero cadastrar novos clientes
Para organizar as campanhas por cliente

#### Tarefas:

- Criar model Cliente com campos: nome, logo, cores_marca, guidelines, ativo

- Criar formulário de cadastro de cliente

- Implementar upload de logo (aceitar JPG, PNG, SVG)

- Criar color picker para cores da marca (primária, secundária, terciária)

- Adicionar campo para upload de PDF com guidelines

- Validar dados obrigatórios (nome, pelo menos uma cor)

- Criar página de listagem de clientes

- Implementar busca por nome de cliente

- Adicionar filtro ativo/inativo

- Criar página de detalhes do cliente

- Implementar edição de cliente

- Adicionar soft delete para arquivar cliente

- Criar badge visual para cliente inativo

### User Story 1.2: Gestão de Redes Sociais do Cliente

Como gerente de contas
Quero cadastrar as redes sociais de cada cliente
Para ter as informações centralizadas

#### Tarefas:

- Criar model RedeSocial com campos: plataforma, username, url, observacoes

- Adicionar relacionamento Cliente -> RedesSociais

- Criar formulário para adicionar rede social

- Validar formato de username por plataforma

- Gerar URL automaticamente baseado no username

- Permitir múltiplas contas da mesma plataforma

- Criar ícones para cada plataforma

- Implementar ordenação das redes

## 📅 ÉPICO 2: CALENDÁRIO EDITORIAL

Status: A FAZER | Prioridade: CRÍTICA

### User Story 2.1: Visualização de Calendário

Como equipe de conteúdo
Quero ver o calendário editorial
Para visualizar todos os posts planejados

#### Tarefas:

- Integrar biblioteca de calendário (FullCalendar ou similar)

- Criar visualização mensal

- Criar visualização semanal

- Criar visualização diária

- Implementar navegação entre meses

- Adicionar botão "Hoje"

- Mostrar posts como eventos no calendário

- Usar cores diferentes por plataforma

- Mostrar hora e tipo de post no evento

- Implementar tooltip com preview ao passar mouse

- Adicionar indicador visual de status (bolinha colorida)

- Criar legenda de cores e status

### User Story 2.2: Filtros do Calendário

Como usuário
Quero filtrar o calendário
Para ver apenas o que me interessa

#### Tarefas:

- Criar filtro por cliente (dropdown com multi-select)

- Criar filtro por plataforma (Instagram, TikTok, etc)

- Criar filtro por tipo de conteúdo (Feed, Reels, Stories)

- Criar filtro por status (Rascunho, Em Criação, etc)

- Criar filtro por responsável

- Salvar preferências de filtro do usuário

- Criar botão "Limpar filtros"

- Mostrar contador de posts filtrados

### User Story 2.3: Interação com Calendário

Como gerente de contas
Quero gerenciar posts direto no calendário
Para agilizar o planejamento

#### Tarefas:

- Implementar criação rápida ao clicar em data

- Criar modal de criação rápida (cliente, hora, plataforma, tipo)

- Implementar drag-and-drop para mover posts

- Validar ao mover (confirmar mudança de data)

- Implementar clique para abrir detalhes

- Adicionar menu de contexto (botão direito)

- Opções no menu: Editar, Duplicar, Deletar

- Implementar duplicação para outro dia

- Criar atalhos de teclado

## 📝 ÉPICO 3: CRIAÇÃO DE CONTEÚDO

Status: A FAZER | Prioridade: CRÍTICA

### User Story 3.1: Criar Novo Post

Como gerente de contas
Quero criar posts com todas as informações
Para organizar a produção de conteúdo

#### Tarefas:

- Criar model Post com todos os campos necessários

- Criar formulário em steps/wizard

- Step 1 - Informações Básicas:

  - Selecionar cliente (dropdown com busca)

  - Selecionar campanha (filtrado por cliente)

  - Escolher data (date picker)

  - Escolher horário (time picker com slots de 30min)

  - Selecionar plataforma (multi-select com ícones)

- Step 2 - Tipo e Formato:

  - Selecionar tipo de post por plataforma

  - Instagram: Feed, Reels, Stories, Carrossel, IGTV

  - TikTok: Feed, Stories

  - YouTube: Shorts

  - Mostrar especificações técnicas por tipo

  - Definir duração se for vídeo

- Step 3 - Conteúdo:

  - Campo retranca (título interno)

  - Editor rich text para copy principal

  - Editor para direcionamento designer

  - Editor para direcionamento editor

  - Campo para conteúdo a ser usado

  - Upload de referências visuais

- Step 4 - Legendas:

  - Editor de legenda com contador de caracteres

  - Limite de caracteres por plataforma

  - Sugestões de hashtags baseadas no cliente

  - Preview de como ficará em cada plataforma

- Salvar como rascunho a qualquer momento

- Validar campos obrigatórios por step

- Mostrar progresso do wizard

### User Story 3.2: Duplicar para Múltiplas Plataformas

Como gerente de contas
Quero criar uma vez e duplicar para várias plataformas
Para economizar tempo

#### Tarefas:

- Criar botão "Duplicar para outras plataformas"

- Modal para selecionar plataformas destino

- Adaptar tipo de post por plataforma automaticamente

- Copiar conteúdo base

- Permitir edição da legenda por plataforma

- Ajustar horário se necessário

- Manter referência ao post original

- Criar indicador visual de posts relacionados

### User Story 3.3: Templates de Post

Como equipe
Quero usar templates
Para agilizar posts recorrentes

#### Tarefas:

- Criar model Template

- Permitir salvar post como template

- Criar biblioteca de templates

- Templates por tipo (Cobertura, É Amanhã, etc)

- Preencher campos automaticamente

- Permitir personalização após aplicar template

- Templates globais e por cliente

## 📎 ÉPICO 4: GESTÃO DE ARQUIVOS

Status: A FAZER | Prioridade: ALTA

### User Story 4.1: Upload e Organização

Como designer/editor
Quero fazer upload dos arquivos finalizados
Para centralizar tudo no sistema

#### Tarefas:

- Implementar upload múltiplo de arquivos

- Aceitar imagem (JPG, PNG, GIF) e vídeo (MP4, MOV)

- Limite de tamanho: 100MB por arquivo

- Criar estrutura de pastas automática: /cliente/ano/mes/

- Gerar thumbnail para vídeos

- Mostrar preview de imagens

- Implementar player para vídeos

- Adicionar metadados: tamanho, dimensões, duração

- Permitir download individual ou em lote

- Implementar busca por nome de arquivo

### User Story 4.2: Links e Integrações

Como equipe
Quero adicionar links externos
Para quando o arquivo está no Drive/Dropbox

#### Tarefas:

- Campo para URL do arquivo

- Detectar tipo de link (Drive, Dropbox, WeTransfer)

- Mostrar ícone do serviço

- Validar se link é acessível

- Criar preview se possível (Google Drive API)

- Campo separado para link de comprovação

- Timestamp de quando foi adicionado

### User Story 4.3: Versionamento

Como designer
Quero subir novas versões
Para manter histórico de alterações

#### Tarefas:

- Permitir upload de nova versão

- Manter histórico de todas as versões

- Marcar versão atual/aprovada

- Comparar versões (se imagem)

- Comentários por versão

- Reverter para versão anterior

- Notificar sobre nova versão

## ✅ ÉPICO 5: WORKFLOW DE APROVAÇÃO

Status: A FAZER | Prioridade: ALTA

### User Story 5.1: Status e Transições

Como gerente
Quero controlar o status de cada post
Para saber o que precisa ser feito

#### Tarefas:

- Implementar máquina de estados

- Status: Rascunho → Em Criação → Em Revisão → Aprovado → Publicado

- Definir transições permitidas por role

- Adicionar botões de ação por status

- Registrar histórico de mudanças

- Campo para justificativa na rejeição

- Impedir edição em status específicos

- Criar dashboard com contadores por status

### User Story 5.2: Aprovação pelo Cliente

Como cliente
Quero aprovar os posts
Para garantir alinhamento com a marca

#### Tarefas:

- Criar interface simplificada para cliente

- Mostrar apenas posts para aprovação

- Preview visual do post

- Botões: Aprovar, Solicitar Ajuste

- Campo obrigatório para comentário em ajuste

- Enviar email quando post aguarda aprovação

- Prazo para aprovação (SLA)

- Escalar se não aprovar no prazo

- Registro de quem aprovou e quando

### User Story 5.3: Notificações do Workflow

Como equipe
Quero ser notificado
Para agir quando necessário

#### Tarefas:

- Notificar designer quando post criado

- Notificar editor quando designer finalizar

- Notificar gerente quando pronto para revisão

- Notificar cliente quando aguarda aprovação

- Notificar criador quando houver rejeição

- Notificações no sistema (badge/sino)

- Notificações por email (configurável)

- Notificações no Slack (integração)

- Resumo diário de pendências

## 💬 ÉPICO 6: COLABORAÇÃO

Status: A FAZER | Prioridade: ALTA

### User Story 6.1: Sistema de Comentários

Como equipe
Quero comentar nos posts
Para discutir e alinhar

#### Tarefas:

- Adicionar comentários em posts

- Mencionar usuários com @

- Notificar mencionados

- Threading (responder comentário)

- Marcar comentário como resolvido

- Fixar comentário importante

- Rich text em comentários

- Anexar arquivos em comentários

- Histórico de edição

- Soft delete de comentários

### User Story 6.2: Atividades e Timeline

Como gerente
Quero ver tudo que aconteceu
Para acompanhar o progresso

#### Tarefas:

- Criar log de atividades por post

- Registrar: criação, edição, status, comentários

- Timeline visual das atividades

- Filtrar por tipo de atividade

- Filtrar por usuário

- Mostrar diff de alterações

- Exportar log de atividades

## 📊 ÉPICO 7: RELATÓRIOS E ANALYTICS

Status: A FAZER | Prioridade: MÉDIA

### User Story 7.1: Dashboard Principal

Como gestor
Quero ver métricas gerais
Para tomar decisões

#### Tarefas:

- Cards com métricas principais

- Total de posts do mês

- Posts por status (gráfico pizza)

- Posts por cliente (gráfico barra)

- Posts por plataforma

- Calendário de heat map

- Filtros por período

- Comparativo com mês anterior

- Taxa de aprovação

- Tempo médio por status

### User Story 7.2: Relatório por Cliente

Como gerente de contas
Quero relatório detalhado por cliente
Para apresentar resultados

#### Tarefas:

- Selecionar cliente e período

- Quantidade de posts por tipo

- Calendário visual do mês

- Lista detalhada de posts

- Estatísticas de produção

- Exportar para PDF

- Template com logo do cliente

- Enviar por email

- Agendar envio mensal

### User Story 7.3: Produtividade da Equipe

Como coordenador
Quero medir produtividade
Para otimizar processos

#### Tarefas:

- Posts por designer/editor

- Tempo médio de produção

- Taxa de retrabalho

- Posts atrasados

- Ranking de produtividade

- Gráfico de evolução

- Identificar gargalos

- Alertas de atraso

## 🔔 ÉPICO 8: SISTEMA DE NOTIFICAÇÕES

Status: A FAZER | Prioridade: MÉDIA

### User Story 8.1: Central de Notificações

Como usuário
Quero ver todas as notificações
Para não perder nada importante

#### Tarefas:

- Criar modelo de notificação

- Ícone de sino no header

- Badge com contador

- Dropdown com lista

- Marcar como lida

- Marcar todas como lidas

- Página de todas notificações

- Filtros e busca

- Ações diretas da notificação

### User Story 8.2: Configurações de Notificação

Como usuário
Quero configurar o que recebo
Para não ser incomodado

#### Tarefas:

- Página de configurações

- Toggle por tipo de notificação

- Escolher canal (sistema/email)

- Horário de não perturbar

- Digest diário/semanal

- Prioridades (urgente sempre notifica)

- Configurar som/vibração

## 📱 ÉPICO 9: VERSÃO MOBILE (PWA)

Status: A FAZER | Prioridade: BAIXA

### User Story 9.1: Visualização Mobile

Como usuário em movimento
Quero acessar pelo celular
Para trabalhar de qualquer lugar

#### Tarefas:

- Design responsivo

- Menu hamburguer

- Calendário adaptado

- Lista de posts do dia

- Visualizar detalhes

- Aprovar/rejeitar

- Comentar

- Upload de foto

- Notificações push

- Modo offline básico

- Sincronizar ao conectar

## 🔧 ÉPICO 10: INTEGRAÇÕES E API

Status: A FAZER | Prioridade: BAIXA

### User Story 10.1: Integrações Externas

Como equipe
Quero integrar ferramentas
Para automatizar processos

#### Tarefas:

- OAuth Google (Drive, Calendar)

- Importar arquivos do Drive

- Criar evento no Calendar

- Webhook Slack

- Notificações no Slack

- Integração WhatsApp Business

- Zapier/Make webhooks

- API REST documentada

- Rate limiting

- API keys por cliente

### User Story 10.2: Exportação/Importação

Como gerente
Quero exportar e importar dados
Para migração e backup

#### Tarefas:

- Exportar posts em Excel

- Importar planilha de posts

- Template de importação

- Validação de dados

- Log de importação

- Backup automático

- Exportar em lote

- API de exportação

## 🎨 ÉPICO 11: EXPERIÊNCIA DO USUÁRIO

Status: A FAZER | Prioridade: CONTÍNUA

### User Story 11.1: Melhorias de UX

Como usuário
Quero interface intuitiva
Para ser mais produtivo

#### Tarefas:

- Tour guiado primeiro acesso

- Tooltips contextuais

- Atalhos de teclado

- Busca global (cmd+k)

- Modo escuro

- Personalizar dashboard

- Favoritos/bookmark

- Ações em lote

- Desfazer/refazer

- Auto-save

- Breadcrumbs

- Loading states

- Empty states

- Error handling

- Success feedback

## 📋 DEFINIÇÃO DE PRONTO (DoD)

Para considerar uma tarefa concluída:

- Código revisado e aprovado

- Testes unitários escritos

- Testes de integração (quando aplicável)

- Documentação atualizada

- Responsivo (mobile/tablet/desktop)

- Acessível (WCAG 2.1 AA)

- Performance otimizada

- Sem erros no console

- Validações funcionando

- Mensagens de erro claras

- Deploy em staging testado

## 🚀 SEQUÊNCIA DE IMPLEMENTAÇÃO SUGERIDA

### FASE 1 - MVP (4 semanas)

- Épico 1: Gestão de Clientes ✓

- Épico 3: Criação de Conteúdo (básico) ✓

- Épico 2: Calendário Editorial ✓

- Épico 5: Workflow básico ✓

### FASE 2 - COLABORAÇÃO (3 semanas)

- Épico 4: Gestão de Arquivos ✓

- Épico 6: Colaboração ✓

- Épico 8: Notificações ✓

- Épico 5: Workflow completo ✓

### FASE 3 - PRODUTIVIDADE (3 semanas)

- Épico 7: Relatórios ✓

- Épico 3: Templates ✓

- Épico 11: UX melhorias ✓

### FASE 4 - EXPANSÃO (2 semanas)

- Épico 10: Integrações ✓

- Épico 9: Mobile ✓

Tempo Total: 12 semanas Equipe: 2-3 desenvolvedores full-stack Stack: Next.js + Node.js + PostgreSQL + Redis